Projet Système

Compte rendu du Projet

Driss HAMADOU

Julien TAP

Issam CHAFIQ

Polytech Paris-Saclay

ET3 IIM : Système d’exploitation

Table des matières

Introduction	2

1.	Origine et descriptif du projet	2

2.	Matériel à disposition	2

I. Déroulement du projet	3

1.	Séance 1 – 17/03/2025 : Préparation des outils fondamentaux	3

2.	Séance 2 – 31/03/2025 : Construction du shell de base	3

3.	Séance 3 – 07/04/2025 : Exécution des commandes et gestion dynamique	3

4.	Séance 4 – 28/04/2025 : Redirections et pipes	4

5.	Séance 5 – 02/05/2025 : Exécution en arrière-plan et finalisation	4

II. Structure et gestion du code	5

1.	Structure générale du code	5

2.	Détail des modules	5

3.	Utilisation de CMake	6

III. Difficultés rencontrées et solutions apportées	7

1.	Manipulation avancée des pointeurs et de la mémoire	7

2.	Mise en place de redirections complexes	7

3.	Gestion des pipes multiples	7

4.	Exécution en arrière-plan	7

5.	Premiers pas avec Git	8

6.	Découverte de CMake	8

V. Répartition du travail	9

Conclusion	10

# Introduction

## Origine et descriptif du projet

Un Shell (ou interpréteur de commandes) est un programme permettant à l’utilisateur d’interagir avec le système via des instructions textuelles. Il joue un rôle clé dans le fonctionnement des systèmes Unix, en assurant le lancement de programmes, la gestion des processus, des redirections d’entrée/sortie, ou encore l’enchaînement de commandes via des pipes.

Dans le cadre de la matière "Systèmes d’exploitation" de la formation d’ingénieur à Polytech, nous sommes amenés à concevoir un Shell Unix simplifié en langage C.

Ce projet, réalisé en trinôme, a pour objectif de nous familiariser de manière approfondie avec les mécanismes fondamentaux du système d’exploitation Unix/Linux, à travers l’implémentation de fonctionnalités essentielles d’un terminal.

Ce projet s’inscrit également dans une logique de professionnalisation, avec des contraintes proches d’un développement logiciel réel : modularité du code, documentation, gestion collaborative avec Git, utilisation de CMake pour la compilation, et production d’un livrable final propre, fonctionnel et maintenable.

Le cahier des charges imposait la mise en œuvre progressive des fonctionnalités suivantes :

- L’exécution de programmes dans des processus enfants à partir de commandes tapées dans le terminal.

- Le support de la commande cd pour naviguer dans les répertoires. La redirection de l’entrée (<) et de la sortie (>), ainsi que leur combinaison.

- La gestion des pipes simples et multiples entre commandes.

- L’exécution en arrière-plan (&) sans bloquer le Shell.

- La finalisation et l’intégration du gestionnaire de fichier réalisé en TP noté.

Nous avons structuré notre travail en cinq séances principales de développement, chacune dédiée à l’implémentation de blocs fonctionnels précis.

Ce rapport vise à retracer de manière claire et synthétique les différentes étapes de notre démarche, les choix techniques adoptés, les difficultés rencontrées, ainsi que les solutions mises en œuvre pour parvenir à un Shell stable, complet et extensible.

## Matériel à disposition

Pour réaliser ce projet, nous avons eu à notre disposition :

- Trois ordinateurs portables équipés d’une connexion internet et de l’IDE VSCode.

- Les librairies standards

- Le logiciel CMake pour la compilation du projet codé en C.

- Le logiciel Git et son gestionnaire GitHub pour la gestion collaborative du code.

# I. Déroulement du projet

Le développement du Shell s’est déroulé sur cinq séances de TP, chacune orientée autour d’un ensemble fonctionnel bien défini. Ce découpage nous a permis d’adopter une démarche incrémentale, avec des tests réguliers à chaque étape pour garantir la stabilité et la cohérence du code.

## Séance 1 – 17/03/2025 : Préparation des outils fondamentaux

Cette première séance a été consacrée à un travail de remise à niveau sur le langage C, avec un accent particulier sur :

- La manipulation fine des pointeurs.

- L’allocation et la libération de mémoire dynamique, et les structures de données comme les tableaux dynamiques.

Ces concepts ont été directement réutilisés par la suite dans notre implémentation d’un parseur et du gestionnaire d’arguments de commandes.

Cette phase a aussi permis d’installer un environnement de travail commun et de démarrer la prise en main de Git avec la création du dépôt Git.

## Séance 2 – 31/03/2025 : Construction du Shell de base

Nous avons ensuite développé le noyau initial du Shell dans main.c, capable :

- D’afficher un prompt personnalisé.

- De lire une ligne de commande depuis l’entrée standard.

- D’interpréter en appelant un parseur conçu dans input.c.

Le parseur permet de séparer les arguments d’une commande saisie par l’utilisateur, avec un traitement des espaces.

Des tests unitaires ont été menés pour s’assurer que chaque commande était correctement découpée, quel que soit le nombre d’arguments ou la structure syntaxique.

## Séance 3 – 07/04/2025 : Exécution des commandes et gestion dynamique

L’objectif principal de cette séance était de permettre l’exécution de commandes standards, en créant un processus enfant avec fork, suivi d’un execvp.

Le fichier systemFunctions.c a été introduit pour regrouper les fonctions système liées à l’exécution.

Nous avons également conçu un module dynamicArray.c, chargé de gérer dynamiquement les tableaux de chaînes de caractères utilisés pour les arguments des commandes.

L’intégration de ce module a amélioré la robustesse et la flexibilité de notre Shell.

Des tests ont permis de valider l’exécution correcte de commandes comme ls, echo, ou encore des exécutables locaux (./nvim).

## Séance 4 – 28/04/2025 : Redirections et pipes

Cette étape a marqué un tournant important dans la complexité du Shell.

En effet, deux modules principaux ont été introduits :

- io.c pour la gestion des redirections d’entrée/sortie (<, >)

- pipe.c pour l’implémentation des pipes entre commandes

Nous avons d’abord géré les redirections simples, en utilisant les appels systèmes open, dup2, et close, puis combiné les redirections multiples dans des commandes uniques.

Concernant les pipes, la difficulté résidait dans la création de plusieurs processus interconnectés par des canaux de communication. Une gestion rigoureuse des descripteurs et de la fermeture conditionnelle des pipes a été nécessaire pour éviter les blocages.

Des tests successifs ont confirmé la bonne exécution de chaînes de commandes comme :

cat fichier.txt | grep erreur | sort > resultat.txt

## Séance 5 – 02/05/2025 : Exécution en arrière-plan et finalisation

Lors de la dernière séance, nous avons implémenté la gestion du symbole & permettant d’exécuter une commande en arrière-plan sans bloquer l’interface du Shell.

Cela a nécessité l’adaptation du waitpid avec l’option WNOHANG pour permettre au Shell de continuer à fonctionner sans attendre la fin des processus secondaires.

Enfin, une bannière personnalisée a été ajoutée à l’ouverture du Shell, et un ensemble de tests d’intégration a été réalisé pour valider le bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités combinées (pipes + redirections + arrière-plan).

# II. Structure et gestion du code

## Structure générale du code

Le projet a été structuré de manière modulaire pour assurer une meilleure lisibilité, maintenabilité et évolutivité. L'utilisation de CMake a facilité la gestion de la compilation et des dépendances entre les différents modules.

La structure adoptée pour le projet est la suivante :

System_Project/

├── CMakeLists.txt

├── include/

│   ├── dynamicarray.h

│   ├── input.h

│   ├── io.h

│   ├── pipe.h

│   └── systemfunctions.h

├── libs/

├── src/

│   ├── dynamicarray.c

│   ├── input.c

│   ├── io.c

│   ├── main.c

│   ├── pipe.c

│   └── systemfunctions.c

├── .gitignore

├── LinkToProjectPresentation.txt

├── Projet-Systeme-2023.pdf

├── README.md

└── RapportProjet.txt

## Détail des modules

- main.c : Point d'entrée du programme. Il gère la boucle principale du Shell, affichant le prompt, lisant les entrées utilisateur et orchestrant les appels aux autres modules pour le traitement des commandes.

- input.c / input.h : Responsable de la lecture et de l'analyse des lignes de commande saisies par l'utilisateur. Il découpe les commandes en arguments et les range dans un tableau dynamique.

- dynamicArray.c / dynamicArray.h : Implémente une structure de tableau dynamique pour gérer les listes d'arguments de longueur variable, essentielle pour le traitement flexible des commandes.

- systemFunctions.c / systemFunctions.h : Contient les fonctions liées à l'exécution des commandes, y compris la création de processus enfants, la gestion des commandes internes comme cd ou ls, et l'attente de la fin des processus.

- io.c / io.h : Gère les redirections d'entrée et de sortie. Il utilise des appels système tels que open, dup2 et close pour rediriger les flux standard vers ou depuis des fichiers.

- pipe.c / pipe.h : Implémente la gestion des pipes, permettant l'enchaînement de plusieurs commandes où la sortie de l'une devient l'entrée de la suivante. Il assure la création des tubes et la synchronisation des processus.

## Utilisation de CMake

Le fichier CMakeLists.txt à la racine du projet définit les règles de compilation. Il spécifie les fichiers sources à compiler, les en-têtes à inclure et les options de compilation. Cette approche offre plusieurs avantages :

- Portabilité : Facilite la compilation sur différentes plateformes sans modification majeure du fichier de configuration.

- Modularité : Permet d'ajouter ou de retirer facilement des modules du projet.

- Automatisation : Simplifie le processus de compilation, surtout lors de l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou de la restructuration du code.

# III. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Le développement de ce Shell a été une expérience formatrice, notamment en raison des nombreux défis rencontrés. Ces difficultés ont concerné à la fois les aspects techniques du langage C et du développement système, ainsi que les outils de gestion de projet utilisés pour la première fois.

## Manipulation avancée des pointeurs et de la mémoire

Le langage C, bien qu'efficace, impose une gestion manuelle de la mémoire. La manipulation de pointeurs vers des chaînes de caractères (en particulier dans les tableaux d’arguments) a occasionné plusieurs bugs, notamment des erreurs de segmentation et des fuites mémoire.

Solution : Nous avons mis en place une structure de tableau dynamique (dynamicArray.c) capable de gérer l’ajout et la libération automatique de mémoire pour les arguments, ce qui a sécurisé et simplifié la gestion des entrées utilisateur.

## Mise en place de redirections complexes

Les redirections d’entrée et de sortie ont été particulièrement délicates à gérer. En effet, chaque redirection nécessite de manipuler des descripteurs de fichiers avec dup2 et open, tout en s’assurant que les descripteurs inutilisés soient correctement fermés.

Solution : Nous avons conçu le module io.c, qui encapsule toute la logique des redirections et limite les erreurs liées à la mauvaise fermeture ou duplication des descripteurs.

## Gestion des pipes multiples

Les pipes impliquent de créer une chaîne de processus communiquant entre eux via des canaux. Une erreur dans la gestion des descripteurs ou dans l’ordre d’exécution peut bloquer la chaîne entière.

Solution : Nous avons adopté une approche incrémentale : commencer par un pipe simple entre deux processus, puis généraliser au cas de pipes multiples via des boucles et une fermeture rigoureuse des descripteurs.

## Exécution en arrière-plan

L’exécution de commandes en arrière-plan (avec &) est difficile à implémenter sans bloquer l’interface utilisateur ni perdre le contrôle des processus.

Solution : L'utilisation de fork() combinée à waitpid() avec l'option WNOHANG nous a permis de lancer les processus en arrière-plan tout en gardant un shell réactif.

## Premiers pas avec Git

Ce projet était notre première utilisation collaborative de Git, ce qui a entraîné plusieurs erreurs : conflits de fusion, écrasement de commits, et hésitations dans les bonnes pratiques de branchement.

Solution : Après avoir défini une convention de commits et de synchronisation (pull avant chaque push, commits fréquents et descriptifs), la collaboration est devenue plus fluide. Ce processus a renforcé notre autonomie en gestion de version.

## Découverte de CMake

CMake était également un outil nouveau pour nous. Son apprentissage a nécessité du temps pour comprendre la syntaxe, l’organisation des fichiers, et la configuration des dépendances.

Solution : Nous avons étudié la documentation officielle, et structuré notre CMakeLists.txt de manière claire, avec un découpage propre entre les fichiers sources (src/) et les en-têtes (include/). Cela a permis une compilation automatisée sans erreurs ni warnings.

# V. Répartition du travail

Dès le début du projet, nous avons fait le choix de travailler ensemble sur l’ensemble des fonctionnalités, sans découper strictement le travail en blocs indépendants. Cette approche collaborative avait pour objectif de permettre à chacun d’approfondir sa compréhension de tous les aspects du développement d’un Shell, et de favoriser une montée en compétences collective.

Néanmoins, au fil du projet, des spécialisations naturelles se sont formées en fonction des affinités et de la prise d’initiative de chacun :

- Driss HAMADOU s’est concentré sur la structure générale du projet, notamment l’implémentation du fichier main.c, la gestion des entrées utilisateur (input.c), les fonctions système liées à l’exécution des commandes (systemFunctions.c), ainsi que l’intégration du travail du TP noté sur la gestion de fichiers. Il a également mis en place l’architecture CMake, facilitant la compilation modulaire du projet.

- Julien TAP s’est particulièrement investi dans la création et l’optimisation de la structure de tableau dynamique (dynamicArray.c) permettant de stocker les arguments de façon souple. Il a également été moteur dans l’implémentation de la gestion des processus en arrière-plan, garantissant un fonctionnement fluide du Shell lors de l’exécution parallèle de commandes.

- Issam CHAFIQ a pris en charge la partie relative aux entrées/sorties (io.c) avec redirections complexes, ainsi que la mise en place des pipes simples et multiples (pipe.c), assurant une communication correcte entre processus dans des cas de chaînes de commandes.

Tout au long du développement, nous avons procédé à des revues de code régulières, et chaque fonctionnalité a été testée et validée collectivement. Même si certains membres ont initié ou approfondi certaines parties, tous ont contribué aux réflexions, à la correction de bugs, et à l'amélioration du code sur l’ensemble du projet.

# Conclusion

Ce projet d’implémentation d’un Shell Unix simplifié en langage C a été une expérience particulièrement formatrice, tant sur le plan technique que méthodologique. Il nous a permis d’explorer en profondeur des concepts fondamentaux du développement système tels que la création de processus, la gestion des entrées/sorties, la communication inter-processus (via les pipes), ainsi que la manipulation fine des pointeurs et de la mémoire.

Au-delà de la programmation en C, nous avons découvert et appliqué pour la première fois des outils essentiels du développement logiciel moderne, comme Git pour le versionnage collaboratif du code, et CMake pour la gestion modulaire et automatisée de la compilation. Ces apprentissages nous seront extrêmement utiles pour la suite de notre parcours en informatique.

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées – redirections complexes, gestion de processus en arrière-plan, ou encore configuration initiale de l’environnement de développement – nous avons su progresser pas à pas, grâce à une bonne communication de groupe, une répartition claire des tâches, et une méthode de travail rigoureuse.

Le Shell que nous avons développé remplit l’ensemble des objectifs fonctionnels fixés au départ : exécution de commandes, support des redirections et des pipes multiples, gestion des processus en arrière-plan, et affichage personnalisé. Ce projet constitue une base solide sur laquelle de nouvelles fonctionnalités pourraient être intégrées, comme la gestion de l’historique des commandes, l’autocomplétion ou une interface plus évoluée.

Nous en retenons une meilleure compréhension du fonctionnement interne des Shell Unix, mais surtout une plus grande confiance dans notre capacité à concevoir un projet complet en langage C, en équipe et avec des outils professionnels.